АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Майское

муниципального района

Пестравский

Самарской области,

446178 с.Майское, ул.Центральная, 13	446178 с.Майское, ул.Центральная, 13

Тел/факс: 8(846)7423338

Тел: 2-33-74

Эл.почта: ad-spmaiskoe@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2020 года   № 15

О подготовке проекта изменений в Генеральный план

сельского поселения Майское муниципального

района Пестравский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области от 28.06.2013г. № 10, (далее – проект изменений в Генеральный план), в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, границами территориальных зон (за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 218-ФЗ), иных препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

- Предложения заинтересованных лиц связанные с пересечением границ земельных участков с границей населенного пункта принимаются в срок до 01 июня 2020 года по адресу: Самарская область , Пестравский район, с.Майское, ул.Центральная,д.13 либо по адресу электронной почты ad-spmaiskoe@mail.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Майское» и на официальном сайте администрации сельского поселения Майское  по адресу http://maiskoe.pestravsky.ru/.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Майское

муниципального района Пестравский

Самарской области							       П.В.Ланкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области от «11» февраля  2020 года № 15

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Майское муниципального

района Пестравский  Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 28.07.2020 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения Майское | До 01.08.2020 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения Майское | До 02.11.2020 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения Майское | До 30.10.2020 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 04.11.2020 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения Майское | До 07.11.2020 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения Майское | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |