| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160, с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ От_26.01.2023 г._№16 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2022год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2022 год (приложение №1).

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                    Плеванюк С.С.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от 26.01.2023 г. № 16

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2022 год.

| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» (срок действия – с 2018 по 2033 годы; основание принятия – Постановление Администрации с.п. Пестравка м.р. Пестравский от 25.01.2018 года №07) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселе ния | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение эксплуатационных и ремонтных мероприятий: капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; тротуаров; ямочный ремонт | 3200,00 | 3200,00 | - | 821,00 | 821,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2. | Устройство пешеходного перехода | 100,00 | 100,00 | - | 34,17 | 34,17 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 3. | Содержание дорог, с грейдерованием обочин | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 4. | Установка дорожных знаков | 850,00 | 850,00 | - | - | - | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 5. | Очистка снега, ликвидация скользкости и снежного наката | 3549,00 | 3549,00 | - | 2516,54 | 2516,54 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 6. | Обустройство нового и ремонт имеющегося щебёночного покрытия | 600,00 | 600,00 | - | 466,04 | 466,04 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 7. | Приобретение специализированной техники | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - |  |  |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2022год»

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 25.01.2018года №07 и постановлением от 30.12.2022г. № 178 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 25.01.2018г. № 07 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033 годы».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено:

- программой – 8649,0 тыс. рублей;

- бюджетом с.п. Пестравка – 8648,929 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 3837,75 тыс. рублей (44% от бюджета и 44% от плана программы).

Целью муниципальной программы в отчетном 2022 году является обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения.

Пункт 1. В 2022 году были заключены договора с ООО «СК Гарант» - 236 000,00 руб. и ИП Катвалян А. Р. – 585 000,00 руб., которые произвели ремонт улично-дорожной сети с.п. Пестравка, а именно ул. Советская, ул. Крайнюковская, ул. Хлеборобов, ул. Октябрьская, пер. Больничный, общей площадью 382 кв.м.  Пункт 2. Производилась закупка хозтоваров и краски для обновления разметки пешеходных переходов.

Пункт 3. Затраты на грейдирование обочин не производились.

Пункт 4. Закупка и установка дорожных знаков не производилась.

Пункт 5. Производилась очистка дорог и тротуаров от снега:                               ООО «Агроресурс», ООО «Мехмонтаж», МУП «КомЖилСервис», ИП Черников В.А., ИП Калмыков Н.П.. В отчетном году был закуплен концентрат минеральный в ООО «Дюна» для устранения скользкости на дорогах и тротуарах с.п. Пестравка.

Пункт 6. Так же был произведен ремонт имеющегося щебёночного покрытия по улицам: ул. Спортивная, пер. Чапаевский, ул. Дачная, ул. Свободы, с. Садовка. Всего потрачено 479,88 тон щебня (800 метров). В 2022 году по ул. Восточная проведена отсыпка асфальтобетонной крошки – 642 метров.

Пункт 7. Приобретение специализированной техники не производилось.

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 44,0 | 64,400 | 146% |
| 2 | Объем реконструкции сетей | км | 2,0 | 1,600 | 80% |

По результатам муниципальной программы за 2022 год можно сделать выводы об ее эффективности:

1.	Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы. Программой запланировано 7 мероприятий из них выполнено 4, что составляет 57%.

2.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

*в связи с невыполнением мероприятий под пунктами 3,4,7 внесены изменения в расчёт формулы.

Полученный результат говорит о низкой эффективности муниципальной программы. Программа нуждается в внесении изменений в части мероприятий и плановых индикаторов.